МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022	№ 01-02-457

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта», утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 № 806, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта», утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 № 806, за 2021 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный              в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | К.П.Светлаков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 23.03.2022      № 01-02-457

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта»,

утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 № 806,

за 2021 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель: создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее – КФКС) | процент | 47,5 | 48,8 | 1,3 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | КФКС | процент | 70,6 | 70,6 | 0 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | КФКС | процент | 52,8 | 52,8 | 0 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | КФКС | процент | 16,1 | 16,1 | 0 |  |
| 1.6. | Задача 1.2.Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва |
| 1.7. | Целевой показатель 1.2.1. Численность спортсменов муниципального образования «Город Березники», включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | КФКС | человек | 17 | 17 | 0 |  |
| 1.8. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | КФКС | процент | 61,2 | 61,8 | 0,6 |  |
| 1.10. | Целевой показатель 1.3.2. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | КФКС | процент | 80 | 70 | -10 | Показатель не выполнен в связи с тем, что спортивные сооружения были закрыты в период объявления «локдауна», после открытия спортивных учреждений количество занимающихся уменьшилось в связи с ограничением занятий для возраста 65+. Также частично уменьшилась загруженность объектов в связи с необходимостью предоставления QR-кода при посещении |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Цель: создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального образования «Город Березники» систематически заниматься физической культурой и спортом |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | КФКС | процент | 75 | 77,3 | 2,3 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | КФКС | единиц | 2 | 0 | -2 | Планировалось завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники и павильона-раздевальни с помещением под пневматический тир, в связи с повторным направлением на госэкспертизу проектной документации физкультурно-оздоровительного комплекса и повторными проведениями конкурса на строительство павильона- раздевальни с помещением под пневматический тир данные объекты не введены в эксплуатацию в 2021 году. Плановый срок ввода – II квартал 2022 года |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» |
| 3.1. | Цель: повышение уровня спортивного мастерства спортсменов |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество призовых мест, занятых спортсменами, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки, на российских и международных соревнованиях | КФКС | единиц | 74 | 89 | 15 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Совершенствование системы подготовки спортивного резерва |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, на этапах спортивной подготовки | КФКС | процент | 6 | 5,2 | -0,8 | Разряды присваиваются на 2 года (1 разряд) и на 3 года (кандидаты в мастера спорта), часть разрядов закончились в период с ноября-декабря 2021 года. Подтвердить разряды или присвоить новые не удалось в связи с внесением изменения в Единую всероссийскую спортивную классификацию (изменения связаны с ужесточением критериев по присвоению 1 разряда и выше) |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» |
| 4.1. | Цель: создание условий для реализации муниципальной программы |
| 4.2. | Задача 1.1.Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | КФКС | процент | 100 | 99 | -1 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Отклонение (+,-) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта» | ВСЕГО, в том числе | 380 165,3 | 292 124,0 | -88 041,3 |  |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее – КФКС), средства бюджета муниципального образования «Город Березники» (далее - МО) ВСЕГО, в том числе | 230 397,7 | 229 107,9 | -1 289,8 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 222 377,0 | 221 217,6 | -1 159,4 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 6 261,7 | 6 131,3 | -130,4 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 1 759,0 | 1 759,0 | 0,0 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - УКС), средства бюджета МО ВСЕГО, в том числе | 149 767,6 | 63 016,1 | -86 751,5 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 65 679,9 | 16 176,2 | -49 503,7 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 84 087,7 | 46 839,9 | -37 247,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | ВСЕГО, в том числе | 152 385,4 | 65 590,3 | -86 795,1 |  |
|  |  | КФКС, средства бюджета МО | 2 617,8 | 2 574,2 | -43,6 |  |
|  |  | УКС, ВСЕГО, в том числе | 149 767,6 | 63 016,1 | -86 751,5 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 65 679,9 | 16 176,2 | -49 503,7 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 84 087,7 | 46 839,9 | -37 247,8 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие физической культуры» | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | УКС, средства бюджета МО | 706,4 | 706,4 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | УКС, средства бюджета МО | 706,4 | 706,4 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие массового спорта» | КФКС, средства бюджета МО | 2 617,8 | 2 574,2 | -43,6 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения | КФКС, средства бюджета МО | 2 467,8 | 2 424,2 | -43,6 |  |
| 2.3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения | КФКС, средства бюджета МО | 2 033,5 | 1 990,0 | -43,5 | Экономия средств в связи с отменой ряда мероприятий, уменьшением расходов на соревнования, снижением стоимости тестов на полимеразную цепную реакцию |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.1.2. Мероприятия по профилактике алкоголизма, токсикомании и наркомании среди детей и молодёжи | КФКС, средства бюджета МО | 57,2 | 57,2 | 0,0 |  |
| 2.3.3. | Мероприятие 3.1.3. Поддержка общественных инициатив в развитии любительских спортивных клубов и объединений. Развитие массового спорта | КФКС, средства бюджета МО | 169,6 | 169,5 | -0,1 |  |
| 2.3.4. | Мероприятие 3.1.4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | КФКС, средства бюджета МО | 97,5 | 97,5 | 0,0 |  |
| 2.3.5. | Мероприятие 3.1.5. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.6. | Мероприятие 3.1.6. Привлечение граждан к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Развитие центра «Готов к труду и обороне» | КФКС, средства бюджета МО | 110,0 | 110,0 | 0,0 |  |
| 2.3.7. | Мероприятие 3.2. Обучение плаванию детей начальной школы (3 класс) | КФКС, средства бюджета МО | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | УКС, ВСЕГО, в том числе | 149 061,2 | 62 309,7 | -86 751,5 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 64 973,5 | 15 469,8 | -49 503,7 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 84 087,7 | 46 839,9 | -37 247,8 |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 4.1. Реконструкция стадиона в районе городского парка | УКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.2. | Мероприятие 4.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники | УКС, средства бюджета МО | 10 952,0 | 183,4 | -10 768,6 | Работы по муниципальному контракту от 14.11.2018, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Монте-АВО», выполняются подрядчиком с нарушением сроков. С Краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края» 23.12.2021 заключен муниципальный контракт на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий со сроком исполнения – март 2022 г. Не приобретено оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса на сумму 8 867,2 тыс.руб., так как строительство объекта не завершено |
|  |  | УКС, средства бюджета МО | 38 201,7 | 0,0 | -38 201,7 |  |
|  |  | УКС, средства краевого бюджета | 30 998,2 | 18 289,5 | -12 708,7 |  |
| 2.4.3. | Мероприятие 4.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Березники (ул. Москалева) | УКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.4. | Мероприятие 4.4. Строительство бассейна, г. Березники (ул. Москалева) | УКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.5. | Мероприятие 4.5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Усолье | УКС, средства бюджета МО | 52,5 | 52,5 | 0,0 |  |
| 2.4.6. | Мероприятие 4.6. Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г.Усолье | УКС, средства бюджета МО | 533,4 | 0,0 | -533,4 | Не освоены средства на оформление технической документации, так как строительство объекта не завершено |
| 2.4.7. | Мероприятие 4.7. Строительство асфальтированной лыжероллерной трассы, 3 км, г.Усолье | УКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.8. | Мероприятие 4.8. Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка | УКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.9. | Мероприятие 4.9. Реконструкция здания крытого катка | УКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.10. | Мероприятие 4.10. Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | УКС, средства краевого бюджета | 7 387,9 | 0,0 | -7 387,9 |  |
| 2.4.10.1. | Мероприятие 4.10.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники | УКС, средства краевого бюджета | 7 387,9 | 0,0 | -7 387,9 | Работы подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью «Монте-АВО» выполняются с нарушением сроков |
| 2.4.11. | Мероприятие 4.11. Строительство универсального спортивного комплекса | УКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.12. | Мероприятие 4.12. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | УКС, средства бюджета МО | 15 233,9 | 15 233,9 | 0,0 |  |
|  |  | УКС, средства краевого бюджета | 45 701,6 | 28 550,4 | -17 151,2 |  |
| 2.4.12.1. | Мероприятие 4.12. 1. Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г.Усолье | УКС, средства бюджета МО | 15 233,9 | 15 233,9 | 0,0 |  |
|  |  | УКС, средства краевого бюджета | 45 701,6 | 28 550,4 | -17 151,2 | Срок выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис», - 18.04.2022. Условиями муниципального контракта предусмотрена поэтапная оплата за фактически выполненные работы |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» | КФКС, ВСЕГО средств | 220 327,5 | 219 105,5 | -1 222,0 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 212 358,8 | 211 267,2 | -1 091,6 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 6 209,7 | 6 079,3 | -130,4 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 1 759,0 | 1 759,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений, реализующих программы спортивной подготовки» | КФКС, средства бюджета МО | 183 395,5 | 183 395,5 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | КФКС, средства бюджета МО | 183 395,5 | 183 395,5 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | КФКС, ВСЕГО средств | 19 201,6 | 18 532,7 | -668,9 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 15 642,0 | 14 973,1 | -668,9 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 3 559,6 | 3 559,6 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | КФКС, средства бюджета МО | 14 116,4 | 13 447,5 | -668,9 |  |
| 3.2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Приведение в нормативное состояние по предписаниям надзорных органов и текущий ремонт муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, мебели и прочих основных средств | КФКС, средства бюджета МО | 14 116,4 | 13 447,5 | -668,9 | Муниципальное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Кристалл» - 550,0 тыс.руб.: работы по договору на разработку проектно-сметной документации на ремонт большой чаши и помещения бассейна выполнены 13.12.2021 года, в связи с выявленными замечаниями документы возвращены исполнителю на доработку. Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Летающий лыжник», остаток средств – 118,9 тыс.руб.: 100,0 тыс.руб. – срок выполнения работ по договору от 01.11.2021 на выполнение работ по подготовке документации для осуществления рекреационной деятельности – ноябрь 2022 г.; 18,9 тыс.руб. – перенесен срок выполнения работ по укладке трубы для дренажа воды ввиду отсутствия доступа |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2. Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 2.3. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.4. | Мероприятие 2.4. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | КФКС, ВСЕГО средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.5. | Мероприятие 2.4.1. Ремонт муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «СШОР «Темп» | КФКС, ВСЕГО средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.6. | Мероприятие 2.5. Развитие лыжно-биатлонных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края | КФКС, ВСЕГО средств | 5 085,2 | 5 085,2 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 1 525,6 | 1 525,6 | 0,0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 3 559,6 | 3 559,6 | 0,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. «Поддержка спортсменов и тренеров учреждений спорта» | КФКС, средства бюджета МО | 324,6 | 324,6 | 0,0 |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки | КФКС, средства бюджета МО | 180,0 | 180,0 | 0,0 |  |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.2. Повышение престижности и привлекательности профессии | КФКС, средства бюджета МО | 144,6 | 144,6 | 0,0 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня» | КФКС, средства бюджета МО | 7 085,9 | 6 663,2 | -422,7 |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 4.1. Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, медицинских обследованиях; приобретение экипировки и спортивного инвентаря ведущим спортсменам | КФКС, средства бюджета МО | 6 476,4 | 6 053,7 | -422,7 | Экономия средств в связи с отменой части мероприятий, невыездом спортсменов на соревнования из-за болезни, снижением стоимости тестов на полимеразную цепную реакцию |
| 3.4.2. | Мероприятие 4.2. Премия главы города «Ступень к успеху» | КФКС, средства бюджета МО | 34,5 | 34,5 | 0,0 |  |
| 3.4.3. | Мероприятие 4.3. Участие спортсменов учреждений дополнительного образования, федераций и других организаций в соревнованиях краевого, российского и международного уровней, учебно-тренировочных сборах, конференциях, медицинских обследованиях | КФКС, средства бюджета МО | 22,2 | 22,2 | 0,0 |  |
| 3.4.4. | Мероприятие 4.4. Стимулирование перспективных спортсменов и тренеров по итогам выступления в официальных российских и международных соревнованиях | КФКС, средства бюджета МО | 435,0 | 435,0 | 0,0 |  |
| 3.4.5. | Мероприятие 4.5. Проведение на территории муниципального образования «Город Березники» соревнований краевого и российского уровня | КФКС, средства бюджета МО | 117,8 | 117,8 | 0,0 |  |
| 3.4.6. | Мероприятие 4.6. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | КФКС, ВСЕГО, в том числе | 7 910,3 | 7 779,9 | -130,4 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 5 910,8 | 5 910,8 | 0,0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 1 999,5 | 1 869,1 | -130,4 |  |
| 3.5.1. | Мероприятие 5.1. Приобретение путевок для спортсменов спортивных школ в загородный детский оздоровительный лагерь | КФКС, средства бюджета МО | 4 874,7 | 4 874,7 | 0,0 |  |
| 3.5.2. | Мероприятие 5.2. Подготовительные мероприятия по проведению городских оздоровительных центров. Организация и проведение городских оздоровительных центров. Выезд спортсменов на учебно-тренировочные сборы в каникулярный период | КФКС, средства бюджета МО | 1 036,1 | 1 036,1 | 0,0 |  |
| 3.5.3. | Мероприятие 5.3. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | КФКС, средства краевого бюджета | 1 999,5 | 1 869,1 | -130,4 | Экономия образовалась в связи с тем, что оплата питания детей, посещавших лагеря дневного пребывания более одного раза, осуществлялось за счет средств родительской платы |
| 3.6. | Основное мероприятие 6. «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6.1. | Мероприятие 6.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 7. «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | УКС, ВСЕГО средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7.1. | Мероприятие 7.1. Реконструкция МБУ СТЛ «Темп» | УКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7.2. | Мероприятие 7.2. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (Реконструкция МБУ СТЛ «Темп») | УКС, ВСЕГО средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 8 «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | КФКС, ВСЕГО средств | 2 409,6 | 2 409,6 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 650,6 | 650,6 | 0,0 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 1 759,0 | 1 759,0 | 0,0 |  |
| 3.8.1. | Мероприятие 8.1. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | КФКС, ВСЕГО средств | 2 409,6 | 2 409,6 | 0,0 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 650,6 | 650,6 | 0,0 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 1 759,0 | 1 759,0 | 0,0 |  |
| 3.8.2. | Мероприятие 8.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8.3. | Мероприятие 8.3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | КФКС, средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» | КФКС, ВСЕГО, в том числе | 7 452,4 | 7 428,2 | -24,2 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 7 400,4 | 7 376,2 | -24,2 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 52,0 | 52,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | КФКС, средства бюджета МО | 7 369,2 | 7 348,7 | -20,5 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | КФКС, средства бюджета МО | 7 369,2 | 7 348,7 | -20,5 | Экономия средств на содержание аппарата управления |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | КФКС, средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3. Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд | КФКС, средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта» | КФКС, ВСЕГО, в том числе | 83,2 | 79,5 | -3,7 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 31,2 | 27,5 | -3,7 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 52,0 | 52,0 | 0,0 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | КФКС, ВСЕГО, в том числе | 83,2 | 79,5 | -3,7 |  |
|  |  | средства бюджета МО | 31,2 | 27,5 | -3,7 | Экономия средств на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
|  |  | средства краевого бюджета | 52,0 | 52,0 | 0,0 |  |