МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022	№ 01-02-516

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127, за 2021 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной                   городской среды на территории муниципального образования «Город Березники», утвержденной постановлением администрации города                 от 01.09.2017 № 2127, за 2021 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| И.о.главы города Березники – главы администрации города Березники | Л.В.Мокрушин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2022	        № 01-02-516

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Город Березники», утвержденной постановлением администрации города

от 01.09.2017 № 2127, за 2021 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение развития общественных территорий муниципального образования «Город Березники» |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь благоустроенных общественных территорий | Управление благоустройства администрации города Березники | га | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Дворовые территории, приведенные в нормативное состояние | Управление благоустройства администрации города Березники | единиц | 24 | 24 |  |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2021 год (тыс.руб.) | Факт за 2021 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» | ВСЕГО, в том числе | 72 040,0 | 65 416,7 | -6 623,3 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 72 040,0 | 65 416,7 | -6 623,3 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | ВСЕГО, в том числе | 26 469,9 | 22 777,0 | -3 692,9 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 26 469,9 | 22 777,0 | -3 692,9 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1. Реализация муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 1 424,3 | 1 424,3 | 0,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 1 424,3 | 1 424,3 | 0,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | ВСЕГО, в том числе | 25 045,6 | 21 352,7 | -3 692,9 | По расходам на благоустройство дворовых территорий уменьшены площадь асфальтирования и количество установленных бортовых камней из-за несоответствия проектной документации фактическим условиям. По расходам на благоустройство общественных территорий уменьшены объемы выполненных работ в связи с заменой сечения стального профиля для устройства навеса и ограждения площадок и частично закрыты расходы на непредвиденные затраты |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 25 045,6 | 21 352,7 | -3 692,9 |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | ВСЕГО, в том числе | 45 570,1 | 42 639,7 | -2 930,4 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 45 570,1 | 42 639,7 | -2 930,4 |  |
| 3.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды | ВСЕГО, в том числе | 45 570,1 | 42 639,7 | -2 930,4 | По расходам на благоустройство дворовых территорий уменьшены площадь асфальтирования и количество установленных бортовых камней из-за несоответствия проектной документации фактическим условиям |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление благоустройства администрации города Березники | 45 570,1 | 42 639,7 | -2 930,4 |  |