МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020							№ 349

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019 № 552, за 2019 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного  постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации города            от 27.02.2019 № 552, за 2019 год (далее - Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                      в пункте 1 настоящего постановления, на официальном                          сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 18.03.2020 № 349

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории»,

утвержденной постановлением администрации города от 27.02.2019 № 552, за 2019 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Едини-ца измере-ния | План на 2019 год | Факт на 2019 год | Отклоне-ние (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (кол.6-5) | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий муниципального образования «Город Березники» и комфортной среды проживания населения муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | Управление благоустройства администрации города Березники (далее – Управление благоустройства) | % | 48,8 | 48,8 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление благоустройства | % | 56,8 | 56,8 | 0,0 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | Управление благоустройства | м2 | 84 000 | 762,5 | - 83 237,5 | Подрядная организация не предоставила в срок исполнительную документацию |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности Управления благоустройства и муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства г. Березники» (далее – МКУ «СБ г. Березники») |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Управление благоустройства | % | 90 | 88 | -2 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, создание современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | Управление благоустройства | % | 1,9 | 1,9 | 0,0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | Управление благоустройства | % | 76,8 | 77,7 | 0,9 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | Управление благоустройства | ед. | 1 | 1 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | Управление благоустройства | км | 24,74 | 24,74 | 0,0 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | Управление благоустройства | км | 784,4 | 784,4 | 0 | - |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество бытовых отходов, вывезенных при ликвидации несанкционированных свалок | Управление благоустройства | т | 2 400 | 1621 | -779 | Подрядная организация не предоставила в срок исполнительную документацию |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий Управления благоустройства и МКУ «СБ г. Березники» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного выполнения функций Управления благоустройства и МКУ «СБ г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение достижения целей и выполнения значений целевых показателей программы | Управление благоустройства | % | 100 | 99 | -1 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2019 год (тыс.руб.) | Факт за 2019 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории» | Всего, в том числе | 1 315 763,6 | 1 157 940,3 | -157 823,3 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) | 1 315 763,6 | 1 157 940,3 | -157 823,3 |  |
|  |  | соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС) |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | Всего, в том числе | 185 602,1 | 156 205,8 | -29 396,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 185 602,1 | 156 205,8 | -29 396,3 |  |
|  |  | соисполнители - МКУ УКС, УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан» | ответственный исполнитель - УБ | 142 497,8 | 116 083,6 | -26 414,2 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | ответственный исполнитель - УБ | 48 163,8 | 27 088,9 | -21 074,9 | Контракты на приобретение коммунальной техники заключены 19.11.2019, 30.12.2019. Срок поставки - 30-45 дней со дня подписания контрактов. Сроки выполнения работ по контрактам на ремонт сетей наружного освещения – январь, февраль 2020 г. |
|  |  | соисполнитель - УИЗО |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.2. Благоустройство и озеленение парков, скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения | ответственный исполнитель - УБ | 49 727,4 | 45 096,4 | - 4 631,0 | Оплата по контрактам на выполнение ремонтных работ в парках, скверах, работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха произведена за фактически выполненные объемы |
| 2.1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание и ремонт мест захоронения | ответственный исполнитель - УБ | 7 645,6 | 7 311,3 | -334,3 | Оплата за фактически выполненный объем работ по механизированному подметанию дорог и выкашиванию газонов в летний период. Штрафные санкции по оценке качества работ по содержанию - 12246,17 рублей |
| 2.1.4 | Мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | ответственный исполнитель - УБ | 34 020,7 | 34 020,7 | 0,00 |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 1.5. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования | ответственный исполнитель - УБ | 999,7 | 896,0 | -103,7 | Оплата за фактически выполненный объем работ по обустройству мест павшим воинам в Великой Отечественной войне |
| 2.1.6 | Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях | ответственный исполнитель - УБ | 665,3 | 572,8 | -92,5 | Оплата за фактически выполненный объем работ |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Мероприятие 1.7. Мероприятия по созданию объектов туристской инфраструктуры | ответственный исполнитель - УБ | 1 275,3 | 1 097,6 | -177,7 | Оплата за фактически выполненный объем работ по устройству аллеи в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 36 426,3 | 33 887,6 | -2 538,7 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.1. Восстановление сетей наружного освещения | ответственный исполнитель – УБ | 15 000,0 | 13 690,8 | -1 309,2 | Экономия по результатам проведения аукциона |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2 «Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр-ту Ленина, 92» | ответственный исполнитель - УБ | 20 488,5 | 19 329,4 | -1 159,1 | Оплата за фактически выполненный объем работ |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.3 «Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск-Кунгур и пр-та Ленина» | ответственный исполнитель - УБ | 937,8 | 867,5 | -70,3 | Экономия по результатам проведения аукциона |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения судебных решений» | ответственный исполнитель - УБ | 557,0 | 557,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 557,0 | 557,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» | ответственный исполнитель - УБ | 6 121 ,1 | 5 677,6 | -443,5 |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 4.1 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | ответственный исполнитель - УБ | 6 121,1 | 5 677,6 | -443,5 | Оплата за фактически выполненный объем работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в том числе | 1 085 280,4 | 965 322,1 | -119 958,3 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УБ | 1 085 280,4 | 965 322,1 | -119 958,3 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация дорожной деятельности» | ответственный исполнитель - УБ | 664 730,1 | 569 867,7 | -94 862,4 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 137,9 | 137,9 | 0,0 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | ответственный исполнитель - УБ | 316 655,4 | 316 655,4 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 9 867,8 | 9 856,5 | -11,3 | Экономия по результатам проведения аукциона |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 7 745,4 | 2 476,9 | -5 268,5 | Проектно-сметная документация сдана на государственную экспертизу, возвращена с замечаниями |
| 3.1.5 | Мероприятие 1.5. Ремонт автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 78 759,6 | 59 803,4 | - 18 956,2 | Экономия по результатам проведения аукциона. Средства в сумме 8 946,2 тыс.руб. не востребованы (оплата за счет средств благотворительного фонда «Содействие XXI век») |
| 3.1.6 | Мероприятие 1.6. Содержание автомобильных дорог | ответственный исполнитель - УБ | 16 228,8 | 2 897,2 | -13 331,6 | Экономия по результатам проведения аукциона. Сроки выполнения работ по контрактам на сумму 12 956,23 тыс.руб. в 2020 году |
| 3.1.7 | Мероприятие 1.7. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | ответственный исполнитель - УБ | 235 335,0 | 178 040,3 | -57 294,7 | Оплата за фактически выполненный объем работ по капитальному ремонту ул. Карла Маркса – 17 580,9 тыс.руб. Уменьшение объемов работ по ремонту автомобильной дороги «Кунгур-Соликамск» до п. Железнодо-рожный – 2216,6 тыс.руб. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | ответственный исполнитель - УБ | 420 550,3 | 395 454,4 | -25 095,9 |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.1 «Строительство объекта «Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники», 3 этап строительства» | ответственный исполнитель - УБ | 28,2 | 14,1 | -14,1 | Не выполнены работы по техническому присоединению, так как не закончено строительство очистных сооружений |
| 3.2.2 | Мероприятие 2.2 «Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама» | ответственный исполнитель - УБ | 99,1 | 99,1 | 0,0 |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 2.3 «Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы» | ответственный исполнитель - УБ | 1 076,7 | 352,2 | -724,5 | Срыв сроков выполнения работ проектировщиком. Срок заключения государственной экспертизы – 2020 год |
| 3.2.4 | Мероприятие 2.4. Реконструкция моста через р. Толыч | ответственный исполнитель - УБ | 24,0 | 7,2 | -16,8 | Срок проведения достоверности сметной стоимости продлен до 20.02.2020 |
| 3.2.5 | Мероприятие 2.5. Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта – Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники | ответственный исполнитель - УБ | 1 353,5 | 153,1 | -1 200,4 | Срыв сроков выполнения работ проектировщиком. Проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе в стадии подписания договора |
| 3.2.6 | Мероприятие 2.6. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | ответственный исполнитель - УБ | 417 968,8 | 394 828,6 | -23 140,2 | Доля средств местного бюджета оплачена в полном объеме. Остатки финансирования перенесены на 2020 год в связи с разделением строительства на 2 этапа |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | Всего, в том числе | 14 920,9 | 7 329,0 | -7 591,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 14 920,9 | 7 329,0 | -7 591,9 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными» | ответственный исполнитель - УБ | 1 719,6 | 739,1 | -980,5 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1.1. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа | ответственный исполнитель - УБ | 373,0 | 270,2 | -102,8 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
| 4.1.2 | Мероприятие 1.2. Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | ответственный исполнитель - УБ | 1 219,8 | 426,4 | -793,4 | Аукцион не состоялся 5 раз в связи с отсутствием заявок. Заключались договоры, оплата произведена по факту выполненных работ |
| 4.1.3 | Мероприятие 1.3. Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | ответственный исполнитель - УБ | 126,8 | 42,6 | -84,2 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «Город Березники» | ответственный исполнитель - УБ | 5 255,8 | 4 169,9 | -1 085,9 |  |
| 4.2.1 | Мероприятие 2.1. Мониторинг ливневых вод | ответственный исполнитель - УБ | 587,3 | 587,3 | 0,00 |  |
| 4.2.2 | Мероприятие 2.2. Проведение санитарно-профилактических мероприятий | ответственный исполнитель - УБ | 4 668,5 | 3 582,5 | -1 085,9 | Не освоено по контракту на ликвидацию несанкционированных свалок 999,35 тыс.руб., так как подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Оплата за фактически выполненные работы по эвакуации умерших людей, вывозу и утилизации трупов животных |
| 4.3 | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности | ответственный исполнитель - УБ | 7 945,5 | 2 420,0 | - 5 525,5 |  |
| 4.3.1 | Мероприятие 3.1. Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище) | ответственный исполнитель - УБ | 7 945,5 | 2 420,0 | - 5 525,5 | Работы по разработке проектно-сметной документации приняты, исполнителю выдано техническое задание для экономического обоснования строительства очистных сооружений. Аукцион на строительство очистных сооружений на выпуске системы ливневой канализации «Горбольница № 2 - Околица» не состоялся (3475,49 тыс.руб.) |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | Всего, в том числе | 29 960,2 | 29 083,4 | -876,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ | 29 960,2 | 29 083,4 | -876,8 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | ответственный исполнитель - УБ | 14 642,0 | 14 479,0 | -163,0 |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | ответственный исполнитель - УБ | 14 354,1 | 14 191,1 | -163,0 | Плановая численность согласно штатному расписанию – 19 человек, среднесписочная численность – 17 человек |
| 5.1.2 | Мероприятие 1.2. Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ответственный исполнитель - УБ | 287,9 | 287,9 | 0,0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | ответственный исполнитель - УБ | 15 318,2 | 14 604,4 | -713,8 |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 15 318,2 | 14 604,4 | -713,8 | Плановая численность согласно штатному расписанию – 30,3 человек, среднесписочная численность – 25 человек |