МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2024	№ 01-02-482

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568, за 2023 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктами 5.7 и 5.14 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города Березники                 от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города Березники от 28.02.2019                 № 568, за 2023 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Березники

от 28.03.2024	№ 01-02-482

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт»,

утвержденной постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 № 568,

за 2023 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица изменения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее – МКД) |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | Управление городского хозяйства администрации города Березники (далее – УГХ) | % | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее – муниципальное образование) |
| 1.4. | Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования |
| 1.5. | Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок | УГХ | % | Не менее 95 % рейсов | 92 | -3 | Плановые значения не достигнуты в полном объеме в результате нарушений поставщиками условий контракта, что повлияло на качество обеспечения общественным транспортом, а также транспортной доступности для населения. В отношении поставщиков ведется претензионная работа |
| 1.6. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.7. | Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования |
| 1.8. | Целевой показатель 3.1.1. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях | УГХ | % | 87,1 | 87,1 | 0 |  |
| 1.9. | Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 1.10. | Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования |
| 1.11. | Целевой показатель 4.1.1. Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением | УГХ | % | 96 | 96 | 0 |  |
| 1.12. | Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования |
| 1.13. | Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования |
| 1.14. | Целевой показатель 5.1.1. Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением | УГХ | % | 98 | 98 | 0 |  |
| 1.15. | Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования |
| 1.16. | Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования |
| 1.17. | Целевой показатель 6.1.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения | УГХ | % | 34 | 34 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» |
| 2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД |
| 2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД | УГХ | % | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Обследование и восстановление аварийных участков конструкций МКД |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по обследованию и восстановлению аварийных участков конструкций МКД | УГХ | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования | УГХ | % | 1,6 | 1,5 | - 0,1 | Выполнение мероприятия носит заявительный характер. За 2023 год по 65 заявкам работы выполнены и оплачены в полном объеме |
| 2.8. | Целевой показатель 1.4.4. Количество заявок, по которым принято положительное решение о финансовом обеспечении части затрат, связанных с выполнением работ по обустройству детских и (или) спортивных площадок | УГХ | ед. | 3 | 0 | -3 | Субсидия на обеспечение затрат предоставляется на основании заявок. В 2023 году заявок на получение субсидии не поступало |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок – не менее 95 % | УГХ | % | 95 | 92 | -3 | Плановые значения не достигнуты в полном объеме в результате нарушений поставщиками условий контракта, что повлияло на качество обеспечения общественным транспортом, а также транспортной доступности для населения. В отношении поставщиков ведется претензионная работа |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов муниципального образования» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни |
| 4.2. | Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.3. Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов | УГХ | ед. | - | - | - | Не планировалось к реализации |
| 5. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» |
| 5.1. | Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние | УГХ | ед. | 15 | 14 | -1 | Плановые значения не достигнуты в полном объеме в результате переноса мероприятий на 2024 год |
| 6. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» |
| 6.1. | Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования |
| 6.2. | Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние | УГХ | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» |
| 7.1. | Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние | УГХ | ед. | 1 | 1 | 0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План за 2023 год (тыс.руб.) | Факт за 2023 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Жилище и транспорт» | Всего, в том числе Ответственный исполнитель – Управление городского хозяйства администрации города Березники (далее – УГХ), соисполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) | 641 861,3 | 434 820,5 | -207 040,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 13 364,8 | 13 064,8 | -300,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 13 277,8 | 12 977,8 | -300,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 2 359,3 | 2 359,3 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2 «Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 300,0 | 0,0 | -300,0 | Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не возникла |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.4 «Обследование и восстановление аварийных участков конструкций многоквартирных домов» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 9 028,5 | 9 028,5 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.5 «Возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – МКД) | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 990,0 | 990,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.6 «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 600,0 | 600,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения судебных решений» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 87,0 | 87,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1 «Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 87,0 | 87,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 476 811,9 | 280 213,9 | -196 598,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 476 811,9 | 280 213,9 | -196 598,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 148 659,5 | 146 126,7 | -2 532,8 | Оплата произведена на основании представленных перевозчиком документов, за вычетом полученной им платы за проезд, согласно условию по контрактам использование средств – по фактической потребности |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2 «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 43 884,2 | 43 509,0 | -375,2 | По соглашению с Министерством транспорта Пермского края бюджету МО «Город Березники» Пермского края предусмотрено 43 884,2 тыс.руб. Из Министерства транспорта Пермского края поступили средства в размере 43 509,0 тыс.руб. Недополученные средства по соглашению составляют 375,2 тыс.руб. |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3 «Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 12 568,2 | 12 568,2 | 0,0 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 1.4 «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации (специальные казначейские кредиты)» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 271 700,0 | 78 010,0 | -193 690,0 | Заключено 2 контракта на поставку автобусов. Срок поставки по контрактам – до 01 февраля 2024 г. |
| 4. | Подпрограмма 4 «Централизованное водоснабжение районов муниципального образования» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | 132 799,8 | 132 309,8 | -490,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Организация водоснабжения в границах муниципального образования» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 117 689,5 | 117 394,0 | -295,5 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное состояние объектов водоснабжения» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 2 906,2 | 2 871,2 | -35,0 | Контракт № 10-01-19/28 от 31.08.2023 заключен на сумму 20 000 руб., при рассмотрении тех. плана государственным регистратором отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на объекты капитального строительства выданы замечания об отсутствии проектной документации, которые препятствуют осуществлению постановки на кадастровый учет; оплата фактически выполненных исполнителем работ – на 15 000 руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Контракт № 10-01-19/26 от 25.07.2023 заключен на сумму 30 000 руб., отсутствие результатов по пробам воды в зимний период, работы не выполнены. Контракт расторгнут по соглашению сторон |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2 «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований», из них | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 3 672,2 | 3 411,9 | -260,3 |  |
| 4.1.2.1. | Ремонт скважины № 50284 с обустройством зоны санитарной охраны в д. Белая Пашня | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 2 946,3 | 2 773,9 | -172,4 | По контракту № 10-01-19/16 от 30.06.2023 при проверке ЛСР подрядчик не представил талоны на утилизацию мусора ООО «Полигон ТБО г. Березники». Неиспользованные средства краевого бюджета возвращены в бюджет Пермского края |
| 4.1.2.2. | Обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) скважины № 50285 в д. Белая Пашня | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 725,8 | 638,0 | -87,8 | Неиспользованные средства краевого бюджета возвращены в бюджет Пермского края |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья» | Всего, в том числе ответственный исполнитель – УГХ | 111 111,1 | 111 110,9 | -0,2 | Остаток средств – за счет округления плановых значений |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | 15 110,3 | 14 915,8 | -194,5 | Оплата произведена на основании представленных подрядчиком документов, использование средств – по фактической потребности |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1 «Строительство и обустройство скважин» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | 1 501,4 | 1 501,4 | 0,0 |  |
| 4.2.2. | Мероприятие 2.2 «Строительство и реконструкция участков водопроводов» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | 6 034,5 | 5 842,7 | -191,8 | Оплата произведена на основании представленных подрядчиком документов, использование средств – по фактической потребности |
| 4.2.3. | Мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция централизованных сетей водоснабжения» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО, соисполнитель – МКУ «УКС» | 6 976,7 | 6 976,7 | 0,0 |  |
| 4.2.4. | Мероприятие 2.4 «Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | 597,7 | 595,0 | -2,7 | Оплата произведена на основании представленных подрядчиком документов, использование средств – по фактической потребности |
| 5. | Подпрограмма 5 «Централизованное водоотведение районов муниципального образования» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | 17 281,9 | 7 629,1 | -9 652,8 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС», соисполнитель – УИЗО | 17 281,9 | 7 629,1 | -9 652,8 |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1.1 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 8 440,3 | 7 329,1 | -1 111,2 | Работы по контракту на реконструкцию КОС выполнены в полном объеме. Оплата произведена за фактически выполненные работы. Остаток денежных средств возвращен в бюджет Пермского края |
| 5.1.1.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 8 440,3 | 7 329,1 | -1 111,2 |  |
| 5.1.2. | Мероприятие 1.2 «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 8 541,6 | 0,0 | -8 541,6 | Работы по контракту на реконструкцию КОС выполнены в полном объеме. Оплата произведена за фактически выполненные работы. Остаток денежных средств возвращен в бюджет Пермского края |
| 5.1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – МКУ «УКС» | 8 541,6 | 0,0 | -8 541,6 |  |
| 5.1.3. | Мероприятие 1.3 «Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники» | Всего, в том числе: ответственный исполнитель – УГХ, соисполнитель – УИЗО | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования» | Всего, в том числе | 1 602,9 | 1 602,9 | 0,0 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Организация теплоснабжения в границах муниципального образования» | Всего, в том числе | 1 602,9 | 1 602,9 | 0,0 |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 1.1 «Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения» | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.2. | Мероприятие 1.2 «Актуализация схемы теплоснабжения» | Всего, в том числе | 1 602,9 | 1 602,9 | 0,0 |  |