МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.01.2024	№ 01-03-26р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению оборудованием Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1, реализующей программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

В соответствии с Порядком предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10.02.2023 № 105-п                                «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края                   и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края», постановлением Правительства Пермского края      от 20.12.2023 № 1018-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология»   в образовательных организациях, на 2024 год и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края», письмом Министерства образования и науки Пермского края от 27.12.2023 № 26-36-исх-561 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Постановления Правительства Пермского края от 13 февраля 2023 г. № 105-п»:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по оснащению оборудованием Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1, реализующей программы общего образования,                 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее соответственно – Дорожная карта, МАОУ СОШ № 1).

2.Начальнику управления образования администрации города Березники Моисееву А.О., директору МАОУ СОШ № 1                     Днищенко С.Н. обеспечить реализацию Дорожной карты                                  в установленные Дорожной картой сроки.

3.Разместить полный текст настоящего распоряжения, состоящий из настоящего распоряжения и Дорожной карты,                         на официальном сайте Администрации города Березники                              в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Березники,                       осуществляющего общее руководство и контроль за деятельностью Управления образования администрации города Березники.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | А.А.Казаченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации города Березники

от 29.01.2024 № 01-03-26р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по оснащению оборудованием

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1,

реализующей программы общего образования,

в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта общего образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заключение соглашения с Министерством образования и науки Пермского края по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Пермского края (далее – Соглашение) | Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края в лице главы города Березники – главы администрации города Березники | Январь – февраль 2024 г. |
| 2.Утверждение Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 (далее соответственно – Перечень, МАОУ СОШ № 1, оборудование) |
| 2.1. | Проведение анализа материальной базы МАОУ СОШ № 1 | МАОУ СОШ № 1 | I квартал 2024 г. |
| 2.2. | Формирование Перечня в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 26-01-06-1220 «Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края» | Управление образования администрации города Березники (далее – Управление образования), МАОУ СОШ № 1 | I квартал 2024 г. |
| 2.3. | Согласование Перечня с Министерством образования и науки Пермского края | Управление образования | I квартал 2024 г. |
| 2.4. | Информация о выполнении раздела 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению оборудованием МАОУ СОШ № 1, реализующей программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, (далее – План) предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края | Управление образования | До 31.03.2024 |
| 3.Осуществление закупки необходимого оборудования |
| 3.1. | Подготовка документов для закупки необходимого оборудования | МАОУ СОШ № 1 | Апрель 2024 г. |
| 3.2. | Осуществление закупки необходимого оборудования | МАОУ СОШ № 1 | Июнь 2024 г. |
| 3.3. | Информация о выполнении раздела 3 Плана предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края | Управление образования | До 30.06.2024 |
| 4.Реализация мероприятий по оснащению оборудованием |
| 4.1. | Торжественное открытие кабинета по предмету «Технология» (привлечение средств массовой информации (далее – СМИ) с приглашением представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники» Пермского края (по согласованию), обучающихся, родителей (законных представителей) и пр.) | МАОУ СОШ № 1, Управление образования | До 10.09.2024 |
| 4.2. | Размещение информации в официальной группе Администрации города Березники, Управления образования, МАОУ СОШ № 1 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об открытии кабинета по предмету «Технология», в том числе фото информации (помещение до ремонта, помещение после ремонта, установка оборудования, открытие кабинета по предмету «Технология», освещение в СМИ с приглашением представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники» Пермского края (по согласованию), обучающихся, родителей (законных представителей) и пр.) | Управление образования | До 01.10.2024 |
| 4.3. | Заключение МАОУ СОШ № 1 договоров о сетевом взаимодействии с общеобразовательными организациями муниципального образования «Город Березники» Пермского края по реализации образовательной программы по предмету «Технология» в целях увеличения охвата обучающихся (далее – договоры) | МАОУ СОШ № 1 | Постоянно |
| 4.4. | Информация о выполнении раздела 4 Плана предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края | Управление образования | Срок – до 01.12.2024 |
| 4.4.1. | Информация о выполнении строки 4.3 раздела 4 Плана предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края | Управление образования | В срок до 01.12.2024, по заключению договоров по итогам полугодия – до 31.12.2024, по итогам учебного года – до 15.06.2025 |
| 5.Предоставление отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов |
| 5.1. | Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края посредством системы электронного документооборота Пермского края отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края, по форме, установленной Соглашением | Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края в лице главы города Березники – главы администрации города Березники | Не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| 5.2. | Предоставление в информационной системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» отчета о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов с приложением копий документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по форме, установленной Соглашением | Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края в лице главы города Березники – главы администрации города Березники | До 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| 5.3. | Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края копий документов, подтверждающих приобретение оборудования в соответствии с Перечнем | Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края в лице главы города Березники – главы администрации города Березники | До 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |
| 5.4. | Информация о выполнении раздела 5 Плана предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края | Управление образования | До 01.03.2025 |
| 6.Направление содержательного отчета с указанием качественных и количественных показателей по итогам 2024-2025 учебного года, в том числе информации о достижении показателей результативности, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 раздела II Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10.02.2023 № 105-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края» и документов, подтверждающих достижение показателей результативности, а также подведение итогов учебного года (далее соответственно – отчет, информация) |
| 6.1. | Отчет и информация о выполнении раздела 6 предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края | Управление образования | Не позднее 15 июня года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов |